## Slide 1: Классификация рисков
Ерниязов Тимур
3540901/81501

## Slide 2: Что такое риски?
Риск — это возможность возникновения неблагоприятной ситуации или неудачного исхода.

## Slide 3: Риски в программных проектах:
Бюджет Превышение бюджета
Сроки Превышение сроков
Функциональность Низкая надежность Некорректное функционирование Низкое качество

## Slide 4: Управление риском
Идентификация риска
Анализ риска
Ранжирование риска
Планирование управления риском
Разрешение риска
Наблюдение за риском

## Slide 5: Идентификация рисков
Формирование списка элементов риска данного проекта
Три категории рисков:
Проектные риски
Технические риски
Коммерческие риски

## Slide 6: Проектные риски
Выбор бюджета, плана, человеческих ресурсов проекта
Формирование требований к продукту
Сложность, размер и структура программного проекта
Методика взаимодействия с заказчиком

## Slide 7: Технические риски
Трудности этапов проектирования, реализации, тестирования и сопровождения
Неполнота или неточность спецификаций
Сомнительность принятых технических решений

## Slide 8: Коммерческие риски
Продукт не требуется на рынке
Продукт слишком устарел
Продукт слишком новаторский
Возможность прекращения финансирования